Перспективный план мероприятий по модернизации материально-технической базы   на 2016-2017  уч. г.

| № | Мероприятия | Сроки, ответственный | Отметка о выполнении, финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Модернизация материально-технической базы |
| 1 | Ремонт цоколя здания, пристенных отмостков. | 2016 – 2017 г. зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. | Выполнено частично |
| 2 | Ремонт и реконструкция водяных стоков, кровли здания школы | 2016-2017 уч.г. Завалиева И.А. зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. | Проведен капитальный ремонт кровли спортивного зала. |
| 3 | Замена оконных блоков | Директор Завалиева И.А. зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. Июль-декабрь 2017 |  |
| 4. | Замена входных дверей | Директор Завалиева И.А. зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. Июль-декабрь 2017 г. | Заменено две входных двери |
| 4 | Обновление садовых и кустарниковых посадок пришкольного участка | Учителя технологии октябрь 2016 г- апрель 2017 г. |  |
| 5 | Обновить и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и план эвакуации по этажам с порядком действия при пожаре | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. июль 2017 г. | Изготовлены поэтажные планы эвакуации |
| 6 | Провести перезарядку огнетушителей, Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. июнь 2017 г. | Провели перезарядку 13 огнетушителей в апреле 2015 г. |
| 7 | Проверить исправность электроустановок, электро выключателей, отсутствие оголенных проводов | Главный энергетик ХЭГ, зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. |  |
| 8 | Уборка территории школы, оформление газонов. | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. зам директора по ВР Швякова И.Н., классные руководители, Учителя трудового обучения. еженедельно |  |
| 9 | Осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы, контроль за качеством работы МОПа. | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. ежедневно |  |
| 10 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с МОП | зам. директора по АХЧ Данилова Е. Н. один раз в год | проведено |
| 11 | Проведение инструктажей по соблюдению ТБ и ОТ с сотрудниками школы | Ответственный по ОТ Щербанова Е. М. |  |
| 12 | Своевременное списание материальных средств | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. бухгалтер ежемесячно |  |
| 13 | Оформление нормативной документации по противопожарной безопасности | зам. директора по АХР Данилова Е.Н. сентябрь-май 2016-2017 уч. г. |  |
| 14 | Инвентаризация | Октябрь-декабрь 2016 г. Зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. Глав.бухгалтер Андрющенко Г. Н. |  |
| 15 | Подготовка к осенне-зимнему периоду, проверка систем отопления, системы водоснабжения, электроснабжения. | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. июнь - сентябрь |  |
| 16 | Обследование технического состояния здания школы (по итогам обследования составить акт обследования) | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. сентябрь, январь, май. |  |
| 17 | Проверка соответствия школьных помещений санитарно-гигеническим требованиям | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. школьная медсестра ежедневно |  |
| 18 | Проверка естественного и искусственного освещения школы, приведение в соответствие нормам | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. еженедельно |  |
| 19 | Обработка и лабораторные испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций огнезащитным составом. | Директор Завалиева И.А. 2016 год | Муниципальный бюджет |
| 20 | Устройство ввода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации в соответствии с ч.7ст.83ФЗ от 22.07.2008г. №123ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Директор МБОУСОШ №12 Завалиева И.А. 2016 год | Муниципальный бюджет |
| 21 | Приобретение для учащихся начальных классов парт с регулирующей наклона рабочей поверхности в соответствии с п.5.3 таб.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Директор МБОУСОШ №12 Завалиева И.А. 2016 – 2017 уч. г. |  |
| 19 | Принять необходимые меры и обеспечить подготовку школы к работе в осеннее - зимний период . -восстановить цельность отмостки вокруг здания школы (224м.*1.5м) -Провести замену входных дверей – 7 шт. окон 134 штук, ремонт кровли -Текущий ремонт рекреаций школы, учебных классов, кабинетов. -Осмотр технического состояния и опрессовка системы отопления. | Зам. Директора по АХЧ Данилова Е.Н. Сентябрь 2016 г. Зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. Зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. Июль 2015г. | Муниципальный бюджет |
| 20 | Оборудование софитами над классными досками в кабинетах № 24,17,13,48,23,25, в соответствии с п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 | Зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. | Привлеченные средства |
|  | - Модернизация оснащения предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями и оборудованием |
|  | Продолжить модернизацию оснащения предметных кабинетов: - укомплектовать все кабинеты АРМ – 8 штук, учебно-наглядными пособиями кабинет биологии, химии, физики, начальной школы-2, мебелью кабинет физики, химии, английского языка и технологии. | зам. директора по АХЧ Данилова Е.Н. директор Завалиева И.А.. 2016 - 2017 год. |  |